La créativité avec un grand
La Créativité avec un grand C.	contactclient.cgroup@gmail.com

Titre : Projets PSoC

Date : Vendredi 18 Septembre 2015

Objectif : Réaliser les différents projets demandés par le client sur le PsoC.

A ce jour, différents projets ont été réalisés et validés par la chef d'équipe de la tourelle de surveillance, Fabienne.

Les projets terminés sont :

-GPIO entre un bouton poussoir et une LED.

-Timer LED : témoin de fonctionnement d'une LED clignotant toutes les 500ms.

-UART : l'UART fonctionne correctement depuis jeudi soir, il a été vérifié avec l'hyper terminal de l'ordinateur et un adaptateur RS232/USB.
Cependant, nous avons rencontré quelques soucis pour communiquer de notre microcontrolleur avec notre émetteur Xbee vers le Xbee relié au poste de contrôle.
Ce problème a été résolu vendredi soir provenant sans doute d'un problème de paramètrages des Xbee.

-LCD : affichage sur l'écran de notre microcontrolleur établi vendredi.

-Liaison SPI : Certains de nos ingénieurs travaillent depuis vendredi fin d'après midi sur cette liaison, à la fois compliquée et primordiale pour pouvoir continuer à avancer les projets en parallèle. Cette liaison va nous permettre de connaître les données renvoyées par les caméras, indispensables pour l'asservissement et pour connaître les données reçues sur Labview et ainsi les trier.
Le problème a été résolu dans l'après-midi de mardi, le problème survenant d'un problème de communication de l'interface Pixy, le mode SSI with SS ne fonctionnant pas correctement avec le microcontrolleur que nous avons choisi.
Il est maintenant ainsi possible de vérifier le bon fonctionnement des 2 caméras sur notre plaquette d'interconnexion.

-Liaison PWM : Cette liaison fonctionne depuis samedi, nous essayons néanmoins de modifier le programme afin de communiquer comme on le souhaite avec les 2 moteurs.
Le fonctionnement est établi correctement depuis lundi soir. Nécessite l'alimentation de 2 sources différentes, en effet la plaquette ne peut pas alimenter les 2 moteurs.
Le balayage des moteurs a donc été effectué selon un cycle droite gauche, pan tilt.
La description de l'asservissement n'est pas prise en compte ici, la tâche étant différente.